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    OPĆINA BOGDANOVCI

                  OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/26-01/03
URBROJ: 2196-8-01/01-26-02

Bogdanovci, 15. srpnja 2026.
Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21, 21/22) Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na 11. sjednici održanoj 15. srpnja 2026. godine, donosi:

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2025. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2025. godinu, KLASA: 363-01/26-01/03, URBROJ: 2196-8-01/01-26-01.

II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2025. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.
Predsjednica Općinskog vijeća

Jelena Vinaj, mag.oec.                                                              
                        SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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    OPĆINA BOGDANOVCI
          
     OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-01/26-01/03
URBROJ: 2196-8-01/01-26-01
Bogdanovci, 18. svibnja 2026.
Na temelju članka  71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN 68/18, 110/18, 32/20)  i članka 48 Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/21, 21/22) općinski načelnik Općine Bogdanovci dana 18.5.2026. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Bogdanovci:


IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

ZA 2025. GODINU

Članak 1.
Za Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 464.557,77 EUR, a planirano je 529.900,00 EUR.
Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastructure za 2025. godinu donesene su 30. prosinca 2025. godine i objavljene su u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:
1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA
Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci za 2025. godinu nije bila predviđena izgradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja.

2. KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

	
	
	STARI PLAN 
	NOVI PLAN
	IZVRŠENJE

	
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE PO KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
	160.375,00 €
	88.000,00
	79.785,49

	
	Izgradnja odvodnje općinske upravne zgrade Bogdanovci
	20.000,00
	19.000,00
	18.580,74

	
	Izgradnja biciklističkih staza
	      10.000,00
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja natkrivenog parkirališta za općinska službena vozila
	33.500,00
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja staze na groblju u Bogdanovcima
	53.750,00
	69.000,00
	61.204.75

	
	Izgradnja parkirališta ispred Hrvatskog doma u Svinjarevcima
	43.125,00
	0,00
	0,00

	
	JAVNE ZELENE POVRŠINE
	138.125,00 €
	30.000,00
	29.162,50

	
	Izgradnja trga u Petrovcima
	98.125,00
	0,00
	0,00

	
	Spomenik u Svinjarevcima
	0,00
	3.000,00
	3.000,00

	
	Izgradnja street workout igrališta
	     10.000,00 
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja bunara sa pratećom opremom – ribnjak Petrovci
	30.000,00
	27.000,00
	26.162,50

	
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	65.000,00 €
	10.000,00
	0,00

	
	Ostala oprema za održavanje i zaštitu – sanacija opasnih mjesta cestovnog prometa
	20.000,00
	0,00
	 0,00

	
	Oprema – autobusna stajališta
	20.000,00
	0,00
	0,00

	
	Oprema – solarne elektrane
	25,000,00
	10.000,00
	0,00

	
	JAVNA RASVJETA
	45.000,00 €
	0,00
	

	
	Oprema - javna rasvjeta na području Općine Bogdanovci
	45.000,00 
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	408.500,00 €
	128.000,00
	108.947,99


3. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Programom građenja komunalne infrastrukture predviđena je izgradnja građevina komunalne infrastrukture izvan građevinskog područja Općine Bogdanovci u 2025. godini. 

	
	
	STARI PLAN
	NOVI PLAN
	IZVRŠENJE

	
	IZGRADNJA CESTE
	 2.424.080,00 €
	70.000,00
	42.561,15

	
	Izgradnja ceste Bogdanovci - Petrovci
	 2.301.080,00 €
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja ceste Svinjarevci – Stari Jankovci
	      68.000,00 €
	0,00
	0,00

	
	Izgradnja ceste Petrovci – pravoslavno groblje
	    55.0000,00 €
	70.000,00
	42.561,15

	
	UKUPNO
	 2.424.080,00 €
	70.000,00
	42.561,15


4. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE REKONSTRUIRALE
	
	
	STARI PLAN
	NOVI PLAN
	IZVRŠENJE

	
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE
	949.123,58 € 


	331.900,00
	313.048,13

	
	Uređenje-modernizacija materijalno-tehničkih uvjeta Doma kulture u Petrovcima
	45.000,00
	25.000,00
	22.748,63 

	
	Rekonstrukcija Društvenog doma Sokolana Petrovci
	538.000,00
	0,00
	0,00

	
	Općinska upravna zgrada u Bogdanovcima (sanacija krovišta)
	41.421,56
	43.700,00
	43.700,00

	
	Opremanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Bogdanovci
	20.000,00
	33.000,00
	32.090,33

	
	Sanacija društvene zgrade u Bogdanovcima-tibine sa svlačionicama - NISUS
	129.702,02
	180,000,00
	165.881,86

	
	Opremanje svlačionice NK Mladost Svinjarevci
	10.000,00
	12.200,00
	12.200,00

	
	Opremanje dječjeg igrališta Svinjarevci
	40.000,00
	38.000,00
	36.427,31

	
	Vrtić Petrovci - proširenje
	125.000,00
	0,00
	0,00

	
	JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA
	50.000,00 €
	0,00
	0,00

	
	Rekonstrukcija i sanacija nogostupa na području Općine Bogdanovci
	50.000,00
	0,00
	0,00

	
	NERAZVRSTANE CESTE
	13.300,00 €
	0.00
	

	
	Poljski putevi
	13.300,00 €
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	1.012.423,58€
	331.900,00
	464.557,77


5.  GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE BI SE UKLANJALE
Nije bilo previđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci u 2025. godini.

Članak 3.
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objaviti će se u Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije. 
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 Marko Barun, mag.admin.publ
