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    OPĆINA BOGDANOVCI

                  OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/26-01/04

URBROJ: 2196-8-01/01-26-02

Bogdanovci, 15. srpnja 2026.
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21, 21/22) Općinsko vijeće Općine Bogdanovci na svojoj 11. sjednici održanoj 15. srpnja 2026. godine, donosi:

O D L U K U

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2025. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Bogdanovci za 2025. godinu, KLASA: 363-01/26-01/04, URBROJ: 2196-8-01/01-26-01.
II.

Tekst Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bogdanovci za 2025. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednica Općinskog vijeća,

Jelena Vinaj, mag.oec.
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    OPĆINA BOGDANOVCI
          
       NAČELNIK OPĆINE
KLASA: 363-01/26-01/04
URBROJ: 2196-8-01/01-26-01
Bogdanovci, 18. svibnja 2026.
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN 68/18, 110/18, 32/20)  i članka 48. Statuta Općine Bogdanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21, 21/22), Općinski načelnik Općine Bogdanovci dana 18.5.2026. godine podnosi Općinskom vijeću Općine Bogdanovci:

IZVJEŠĆE 

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU
     Članak 1.

Za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini (u daljnjem tekstu Program) ukupno je utrošeno 134.034,88 EUR, a planirano je 178.700,00 EUR.

Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastructure za 2025. godinu koje su donesene 30. prosinca 2025. godine i objavljene su u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini izvršena su u iznosu od 134.034,88 EUR a osigurana su iz sljedećih izvora: 

· opći prihodi i primici 66.246,54 EUR
· prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta 39.946,93 EUR
· prihodi iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom (HZZ)  27.517,84 EUR
· prihodi od šumskog doprinosa 323,57 EUR
Članak 3.
Izvršenje Programa uključuje slijedeće aktivnosti:

1. Troškovi javne rasvjete

	
	
	PLAN
	NOVI PLAN
	IZVRŠENJE

	
	Održavanje javne rasvjete
	65.000,00
	53.000,00
	45.684,49

	
	UKUPNO
	65.000,00
	53.000,00
	45.684,49


Izvor financiranje: opći prihodi i primici 45.360,92 EUR, prihodi od šumskog doprinosa 323,57 EUR
Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je zbog uštede električne energije iz razloga ugradnje novih učinkovitih led svjetala javne rasvjete.

2. Održavanje i čišćenje javnih površina i  4 groblja (2 rimokatolička – Bogdanovci 16000m2 i Svinjarevci 12.600m2, 1 grkokatoličko Petrovci 17200m2 i  1 pravoslavno Petrovci 8.900m2), održavanje spomen-obilježja u 3 naselja (8 spomenika), čišćenje površina javne namjene (trgova u 3 naselja i 3 parkirališta u 2 naselja)
	
	
	PLAN (EUR)
	NOVI PLAN

(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Održavanje i čišćenje javnih površina i 4 groblja
	73.300,00

	74.200,00
	48.403,46

	
	UKUPNO
	73.300,00
	74.200,00
	48.403,46


Izvor financiranje: Prihodi iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom (HZZ) 27.517,84 €, opći prihodi i primici 20.885,62 €

Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je zbog toga što je u vlastitom pogonu radio samo jedan namještenik, dok je drugi namještenik bio na bolovanju na teret HZZ-a.
3. Održavanje nerazvrstanih cesta 
	
	
	PLAN
(EUR)
	NOVI PLAN

(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Izvanredno i redovno održavanje nerazvrstanih cesta
	10.000,00
	10.000,00
	8.925,00

	
	Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju
	3.000,00
	1.000,00
	0,00

	
	Izvanredno i redovito održavanje poljskih puteva
	5.000,00
	8.500,00
	7.750,00

	
	UKUPNO
	 18.000,00                
	19.500,00
	16.675,00


Izvor financiranje:  prihod od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta 16.675,00 € 

Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je zbog toga što nije bilo snijega u značajnijim količinama te nije bilo izvanrednih održavanja poljskih puteva.
4. Uređenje kanalske mreže

	
	
	PLAN
(EUR)
	NOVI PLAN

(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Čišćenje vodooborinskih kanala
	27.000,00
	5.500,00
	4.970,00

	
	UKUPNO
	27.000,00
	5.500,00
	4.970,00


Izvor financiranje: prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta 4.970,00 EUR

Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je zbog smanjenja opsega čišćenja vodooborinskih kanala. 

 5. Uređenje centra naselja Bogdanovci

	
	
	PLAN
	NOVI PLAN
	IZVRŠENJE

	
	Uređenje centra naselja Bogdanovci
	4.000,00
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	4.000,00
	0,00
	0,00


· Obrazloženje – nije se provodilo uređenje centra površine 500 m², sadnja ukrasnih sadnica, uređenje travnjaka, ukrasna drvca, sadnja cvjetnih gredica

6. Nabava i sadnja drveća – SECAP

	
	
	PLAN
	NOVI PLAN
	IZVRŠENJE

	
	Uređenje centra naselja Bogdanovci
	490.000,00
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO
	490.000,00
	0,00
	0,00


Obrazloženje – nije proveden projekt nabave i sadnje drveća za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina. 

     7. Dezinsekcija i deratizacija
	
	
	PLAN
(EUR)
	NOVI PLAN
(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Dezinsekcija i deratizacija
	10.000,00 
	12.500,00  
	11.006,10

	
	UKUPNO
	10.000,00
	12.500,00   
	11.006,10


Izvor financiranja: prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 11.006,10 EUR

Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je zbog razlike u cijenama rada i usluga veterinarske službe.
8. Veterinarsko-higijeničarski poslovi
	
	
	PLAN
(EUR)
	NOVI PLAN
(EUR)
	IZVRŠENJE

(EUR)

	
	Veterinarsko-higijeničarski poslovi
	12.500,00 
	14.000,00
	7.295,83

	
	UKUPNO
	12.500,00 
	14.000,00
	7.295,83


Izvor financiranja: prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 

7.295,83 €

Obrazloženje – odstupanje od planiranog i izrvšenog nastalo je iz razloga što Sklonište za životinje TIP TIP nije redovno ispostavljao račune tijekom 2025. godine.
Članak 4.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godine objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.
                                                                                           Načelnik Općine Bogdanovci

Marko Barun, mag.admin.publ.
