Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/20),  članka 30. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine Ernestinovo 2/21 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 6 sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture

Općine Ernestinovo za 2022. godinu

Članak 1.

- UVOD

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvor financiranja.

Svi iznosi su u hrvatskim kunama.

Članak 2.

- OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA I PROCJENA TROŠKOVA

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća  ove komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja i krematorija unutar groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

Opis poslova: zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno čišćenje od snijega i leda, te posipanje prometnica solju u sljedećim ulicama:

- Ernestinovo: Stadionska, A. Stepinca, P. Smajića, N. Š. Zrinskog, Frankopanska,  Sunčana, Bana Jelačića, Ivana Gorana Kovačića, Braće Radića i Rokin put

- Laslovo: Školska, Mirna, Dr. Franje Tuđmana, J. Kozarca, R. Frančića, Vinogradska, Zadružna, Laslovački prokop, Pobjede, Vladimira Nazora i Petefi Šandora

- Divoš: Koče Popovića

Također se planira popravak udarnih rupa na nerazvrstanim cestama, zamjena dotrajalih prometnih znakova i postavljanje novih.

Potrebna sredstva:

- materijal za održavanje, sol za zimsku službu i drugo	 10.000,00

- gorivo za traktor/ralicu					   5.000,00

- plaće namještenika komunalnog pogona			  35.000,00

- popravak nerazvrstanih cesta				 10.000,00

- prometna signalizacija				              80.000,00

UKUPNO 					                          140.000,00

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Opis poslova: održavanje i popravak nogostupa u svim naseljima.

Potrebna sredstva:	           30.000,00

UKUPNO	           30.000,00

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

Opis poslova: održavanje kanala za oborinsku odvodnju

Potrebna sredstva:

-	gorivo za kosilice						  5.000,00

-	plaće namještenika komunalnog pogona			             35.000,00

-	plaće djelatnika javnih radova					18.297,00

UKUPNO							58.297,00

- Održavanje javnih zelenih površina

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Potrebna sredstva:

- uređenje Parka skulptura u Ernestinovu		               40.000,00

- uređenja Parka hrvatskih branitelja u Laslovu	               20.000,00

- uređenje Parka  u Laslovu –ulica Pobjede		  10.000,00

- uređenje dječjih igrališta i ostalih javnih površina           100.000,00

- gorivo za kosilice					  15.000,00

- plaće namještenika komunalnog pogona		100.000,00

- plaće djelatnika javnih radova				  98.297,00

- nabava opreme 	za održavanje 				  40.000,00

UKUPNO						423.297,00

- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

Planira se čišćenje i održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, koje će održavati vlastiti komunalni pogon

Potrebna sredstva:

-	plaće namještenika komunalnog pogona		             35.000,00

-	plaće djelatnika javnih radova				40.000,00

-      uređenje autobusnih stajališta                                           82.518,00

UKUPNO						157.518,00

- Održavanje groblja i objekata unutar groblja

Pod održavanjem groblja i objekata unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Planira se održavanje mjesnih groblja u Ernestinovu, Laslovu i Divošu.

Potrebna sredstva:

- održavanje groblja					34.000,00

- održavanje i opremanje kuća oproštaja		             48.000,00

- motorni benzin za kosilice				20.000,00

- plaće namještenika komunalnog pogona	           116.490,00

UKUPNO					            218.490,00

- Održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine.

Poslove će obavljati vlastiti Komunalni pogon.

Potrebna sredstva:

-	gorivo za kosilice						 5.000,00

-	plaće namještenika komunalnog pogona			             35.000,00

-	plaće djelatnika javnih radova				             40.000,00

UKUPNO							80.000,00

- Održavanje javne rasvjete

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Potrebna sredstva:

- električna energija				                               60.000,00

- održavanje javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela	     20.000,00

__________________________________________________________________________________

UKUPNO					                               80.000,00

Članak 3.

- SVEUKUPNA PROCJENA TROŠKOVA

Ukupni troškovi za provedbu svih komunalnih djelatnosti iznose: 1.187.602,00kn.

Članak 4.

- IZVORI FINANCIRANJA

Planirani izvori financiranja održavanja komunalne infrastrukture:

- komunalna naknada 			285.000,00

- grobna naknada			              58.000,00

- vlastiti prihodi	 		              19.000,00

- porezni prihodi			            559.008,00

- pomoći iz županijskog proračuna           20.000,00

- pomoći iz državnog proračuna		50.000,00

(sredstva fiskalnog izravnanja)

- pomoći od izvanproračunskih

korisnika- HZZ			         196.594,00

UKUPNO				   1.187.602,00 kn

Članak 5.

Zadužuje se i ovlašćuje Općinska načelnica Općine Ernestinovo u potpunosti za provedbu Programa sukladno planu i financijskim sredstvima – provođenje nabave, odabir ponuda i na ugovaranje radova s najpovoljnijim ponuditeljima.

Općinska načelnica i Jedinstveni upravni odjel Općine Ernestinovo pratit će tijekom godine realizaciju ovog Programa.

Članak 6.

- ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Ernestinovo, a primjenjuje se od 01.01.2022.

KLASA: 363-02/21-03/4

URBROJ: 2158/04-01-21-1

Ernestinovo, 14. prosinca 2021.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Krunoslav Dragičević, v.r.